# 采购项目:林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程施工协作队伍采购

**采 购 文 件**

**(项目编号：ZHGLB-2023-01 )**

采购单位： 福建省高速公路养护工程有限公司

2023年9月

**特别声明**

**本项目不属于依法必须采购的项目，也不属于政府采购项目，不受《招标投标法》和《政府采购法》的约束，仅以企业的规章制度或项目采购文件为依据。**

**第一章 采购公告**

本采购项目：**林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程施工协作队伍采购**，现已具备采购条件，采购人为**福建省高速公路养护工程有限公司**，现对该项目进行公开竞价采购，具体情况下：

**1．项目概况与采购范围**

**1.1项目建设地点：林浦广场**

**1.2项目概况**

林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程，主要施工内容有4号楼9层901-906、916、918-925室装修装饰项目。

**1.3计划工期**

本工程工期为合同签订之日起 45 日历天。

**1.4采购范围及主要工程量**

具体内容及工程量详见《工程量清单》。

**2．竞价人资格要求**

2.1本次采购要求竞价人具备条件

竞价人具有国内独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证，且为一般纳税人。

2.1.1基本要求

①中华人民共和国境内(不含港澳台地区)合法注册的独立法人。

②竞价人必须在人员、机械设备、资金等方面拥有承担本项目施工的能力，具备有效的资格证件（营业执照、资质证书、银行开户许可证相关资料）；

③由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

④[在福建省高速公路养护工程有限公司网站发布的关于2022年度供应商信用考核结果的文件中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）](https://www.fjgsyh.com/）发布的《关于2022年度福建省高速市政工程有限公司施工协作单位信用考核结果的公告》文件中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）)

⑤企业不存在被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中失信被执行人名单中；

⑥企业或其法定代表人、拟委任的现场负责人在“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）中近三年内无行贿犯罪行为；

⑦在福建省高速市政工程有限公司装修装饰库内的合格供应商；

⑧本项目不接受联合体竞价。

**3．采购文件的获取**

3.1 本次采购采取线上下载采购文件，线下提交竞价文件的方式；

3.2 凡愿意参加报价的竞价人请于2023年9月8日至2023年9月13日通过福建省高速公路集团有限公司（网址：[https://www.fjgsgl.com/）下载采购文件](http://www.fjgsyh.xn--com)-894fs2cny1g8j7dhmepxg/" \o "福建高速养护网 -  福建省高速公路养护工程有限公司)。

3.3本次采购文件不收取费用。

**4．竞价文件的递交**

4.1递交竞价文件的时间为**2023年 9 月 14 日 15 时 00 分至2023年 9 月 14 日16时00分**，递交竞价文件的截止时间(竞价截止时间)为**2023年 9月 14日 16 时 00 分**，地点为**福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期福建高速集团2号楼8层**。

4.2逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的竞价文件，采购人不予受理。

**5．联系方式**

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司

地 址：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层

联系人：叶先生

电 话：18065919771

邮 箱：[819338970@qq.com](mailto:513690836@qq.com)

福建省高速公路养护工程有限公司

2023年9月8日

**第二章 竞价人须知**

**1、采购项目工程概况**

林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程，主要施工内容有4号楼9层901-906、916、918-925室装修装饰项目。

**2、本次采购范围及主要工程量**

详见《工程量清单》。

**3、施工地点：**林浦广场

**4、工程总价：**

本项目最高控制总价为人民币1087246元（含增值税），税率为9%。

本采购项目采用综合单价合同，《工程量清单报价表》中的工程数量为暂定工程数量，结算以实际发生的经监理、建设单位验收合格的工程数量计量，超出设计部分的工程量以建设单位、监理现场签认数量为准，不论工程数量如何增减，单价均不予以调整。

**竞价报价包含的费用组成：**按《工程量清单报价表》所列项目及施工图纸包含的所有工作内容进行综合报价。单价费用包含：**人工费、机械费、（除采购人供应材料外）的材料费、机械费、安全防护费、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、（人身）事故险、甲供材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。**

**工程变更：**新增工程由竞价人严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，若现场实际与施工图设计不符，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则：

①与合同清单细目相同的，按合同单价计。

②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。

③合同清单细目中没有的，参照类似工程清单细目单价，若类似工程无清单细目单价，则由成交人编制，采购人审核。

**5、税金**

工程价款包含9%增值税。费附加、价格调节基金、个人所得税、企业所得税、资源税、印花税等其他税费由竞价方按照国家有关规定自行缴纳。成交人提供发票为**增值税专用发票**。

**6、采购方式及形式**

**6.1本次采购实行福建省高速市政工程有限公司库内公开采购，报价开启时间（竞价截止时间） 2023 年 9月 14 日16：00时。**

6.2工地踏勘：竞价人应到工地踏勘以充分了解工地位置、工程设计方案情况、进出场道路、施工环境、工地检查、文明施工、装卸限制、行车干扰及任何其它任何情况。在竞价报价中应予以充分考虑，成交后，不得提出增加任何额外费用，因忽视或上述情况而导致的索赔或工期延长均由成交人自行承担。

**7、竞价人资格要求**

见采购公告竞价人资格要求。

**8、计量规则**

按成交人实际完成经监理、建设单位认可，并经政府监督部门、检测等验收部门等验收合格，且采购人确认的符合设计图纸质量标准和施工规范要求、计量规则的工程数量为准。

**9、支付方式**

1.合同为综合单价合同，该单价为综合单价，包含工程所需的人工、材料、机械、税金、试验等工程所需全部费用。清单外项目单价，经甲方审核后确定。

2.本工程清单所列数量为暂定数量，工程结算数量以经甲方签认并验收合格的数量为准与合同所附综合单价计算为准。

3.本工程结算金额以实际完成并经验收合格确认的工程数量乘以相应的合同单价。

4.经甲方书面确认项目验收合格后，乙方向甲方提交全部交工验收资料和工程结算资料，提出支付工程款申请，甲方支付至项目结算金额的80%，经甲方审核同意后支付至最终结算审核金额的97%，剩余3％做为质保金，待缺陷责任期1年期满后无息返还乙方。或提交质保金保函，保函需经甲方审核通过，即可以不扣留质保金。

5.对不合格项目由乙方负责整改，整改后经甲方检查合格后，予以支付工程款。

**10、缺陷责任期**

本工程缺陷责任期为1年，缺陷责任期由交工验收合格之日起计，缺陷责任期内如有损坏由成交人无偿修复（含修复材料及辅助工作费用）。

**11、工期要求**

本工程工期为合同签订之日起 45 日历天。

施工过程采购人制定详细施工计划，合理制定节点工期，成交人必须严格执行。

成交人应按照采购人制定的阶段目标工期组织施工，确保采购人总工期目标和阶段性阶段工期的实现。

如果成交人在接到要求加快工程进度的通知后10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由他人或其他分包人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。

**12、材料供应**

12.1采购人供应的材料：详见附表1《甲供材料一览表》**。**

采购人供应的材料，成交人应按现场实际需要进行领用，不得浪费，如超出合同约定的材料损耗，采购人在成交人劳务费中1.2倍进行扣除。

12.2成交人自购的材料：除采购人供应的材料外的所有施工材料和施工设备均由成交人自行采购。所用材料应符合国家、部、省有关质量标准，且需提供产品出厂合格证、质量保证书和有关物理、力学等检测资料，经采购人认可后方可使用。

采购人有权对成交人入场材料和设备进行抽检，对不合格的材料，成交人应无条件更换。成交人需负责所有自购材料的送检、检测费用及返工等相关费用。

12.3成交人施工过程中使用不合格材料或偷工减料，以及其他违反合同约定的行为的，应承担合同总价5%的违约金，同时采购人有权单方解除合同，并要求成交人赔偿一切损失。

**13、机具设备及周转材料供应**

成交人投入机具设备及周转材料配置要能满足现场根据节点工期组织施工的需要。

13.1成交人的各种资源配置必须满足施工进度要求，若因赶工或采购人根据施工进展情况，**有权要求增加工作面正常开展所需的施工机具设备及人员（成交人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付）**，成交人应无条件配置，否则采购人有权调整或者全部重新收回施工任务，安排新的施工队伍进场施工。

13.2成交人进场的机械设备和人员必须证件手续齐全（含特殊工种作业人员），否则视为成交人违约，采购人有权令设备退场，并没收违约金2万元/次。设备进场严格履行采购人的设备管理规定。

13.3成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在清单单价中，不再另行支付。

**14、人员要求**

14.1本项目竞价人配置主要管理人员：现场负责人1人，技术管理人员1人，安全人员1人，测量人员1人。其他施作人员必须满足现场施工要求**，不得少于附表3《竞价人投入人员最少配置一览表》中的要求。**

14.2过程中质检、竣工验收等相关内业资料的编制，由成交人或采购人统一组织第三方专业人员实施，费用由成交人承担。

14.3成交人负责场地控制网、平面位置、高程等测量工作，需配备足够的测设仪器及人员，满足日常施工需要，并承担此费用。

**15、施工生产临时设施及施工用水、用电**

15.1施工生产临时设施：除采购人提供的设施外，成交人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

15.2施工用水：成交人自行负责安装并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

15.3施工用电：施工用电由成交人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应在单价中，不另行计量。竞价方应自备发电机、以备停电使用,自备发电机费用已包含在相应综合单价中。

**16、生活临时设施及用水、用电**

16.1 生活临时设施：除采购人提供的设施外，成交人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

16.2 生活用水：成交人自行负责并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

16.3 生活用电：生活用电由成交人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应在单价中，不另行计量。竞价方应自备发电机、以备停电使用,自备发电机费用已包含在相应综合单价中。

**17、保险要求**

**成交人应自行为投入本工程的劳务人员购买必要的安全生产责任保险，每个人的保额应不小于150万元，保险有效期应覆盖本工程工期。**

**18、工程质量要求**

本项目工程质量验收按技术规范及现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和《装修装饰工程施工质量验收标准》执行。

（1）工程质量目标为竣工验收达到合格及以上。

（2）质量控制总目标：按照建设“优质工程、廉洁工程、环保工程、和谐工程”的要求，以“一流的施工材料、一流的施工设备、一流的施工工艺、一流的项目管理、一流的作业环境、一流的施工设施”六个一流为抓手，以机械化、集约化、专业化、信息化为支撑，全面推行高速公路建设标准化管理，创国内一流水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。

**（3）质量目标：**合同实施期间无重大质量事故。

因成交人原因工程质量达不到上述质量标准时，成交人负责返工达到上述质量标准，其返工费用由成交人承担，并承担给采购人造成的其他损失。

**19、施工安全、职业健康、环境保护**

19.1成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。

19.2采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。**由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。**

19.3成交人必须按国家相关规定配备专兼职安全管理人员，并服从采购人安全管理部门的指挥、调遣。成交人必须执行采购人的“职业安全监控管理体系”要求，服从采购人管理，接受安全教育和安全技术交底，并按有关规定配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和由此发生的费用。

19.4在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。

19.5**安全目标：**施工周期内不得发生一般以上安全生产责任事故（含与生产有关的生活、交通、消防以及职业病、传染病、中毒相关群体伤害事件等），杜绝发生重伤和死亡事故。

在施工过程中发生的安全、交通事故成交人除承担安全事故责任外，应按向采购人承担合同价暂定金额5%的违约金并赔偿损失。

19.6成交人必须按照采购人的要求做好噪声、污水、固体废弃物（包含砼废弃料及清理渣土）处置及水电能源的消耗等各项环境控制措施，混凝土施工要做好对既有成品构筑物的保护，不得引起污染及污水、固体废弃物随意弃放处置，确保符合采购人的环境管理体系目标和建设单位及当地政府对环保的各项规章要求。并承担管理不善、偷排漏排等造成的各种处罚。

**20、项目管理**

20.1成交人必须服从监理单位、建设单位的现场管理。现场拒不签认、拒不整改两次以上（含两次），采购人有权将成交人的相关施工班组清理出场，造成的损失由成交人自行承担。

20.2成交人自愿退场或被清理退场的，实行先退场后结算的原则，成交人先行退场，待新的成交人进场后再进行结算。恶意闹事不退场的，按5万元/天损失追究成交人的经济责任，同时承担因此造成采购人的各项经济损失。

**21、采购控制价**

本项目设置采购控制价，竞价人报价不得超过采购控制价，否则按作废处理。控制价为人民币1087246元（含增值税），税率为9%。

**22、竞价保证金**

①每个竞价人应提交一份人民币**贰万元**的竞价保证金，采用**银行转账（电汇、现金转账）或保函（银行保函、保险保函等）**，须在2023年9月13日17:00前汇入采购人指定银行账号（**转帐备注写明竞价项目编号：“ZHGLB-2023-01竞价保证金”**）采购人指定账号如下：

户 名：福建省高速公路养护工程有限公司；

账 号：117010101400114983 ；

开户行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部

未提交竞价保证金的，其竞价文件应当予以否决。

②在发出成交通知书后的十日内，将竞价保证金不计息退还成交人以外的竞价人。

③成交人无论任何理由选择放弃的，采购人将没收其竞价保证金。

**23、竞价人要求澄清采购文件**

竞价人要求澄清内容的文件递交必须在竞价文件截止时间 1 日前，以不署名、不盖章（但应标明采购项目名称、标段、采购编号和日期）的书面形式提交给采购人，也可通过下列形式提交：电子邮箱819338970@qq.com。

24、此次采购文件和竞价文件，将作为与竞价人签订合同的重要组成部分。竞价人在成交后与采购人签订工程施工合同，落实成交的各项承诺，并在采购人规定的期限内根据工程实际情况组织进场。

**25、竞价文件相关要求**

25.1书写及格式要求：竞价文件应用不褪色的材料书写或打印。**竞价文件格式中明确要求竞价人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求竞价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。**如果竞价文件由委托代理人签署，则竞价人须提交授权委托书，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。如果由竞价人的法定代表人亲自签署竞价文件，则竞价人须提交法定代表人身份证明。**竞价人另需提交载有信封内的工程量清单（excel版本）的U盘一个，文件以“公司名称+工程量清单”命名。**

25.2竞价文件采用形式

采用单信封形式。竞价人编制的竞价文件应包括下列内容：

（1）竞价函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）竞价保证金；

（4）资格审查资料；

（5）总体实施方案；

（6）报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表；

（7）竞价人拟投入管理及施工人员；

（8）工程量清单报价；

（9）其他材料。

25.4封套上应载明的信息

竞价文件封套：

采购人名称：福建省高速公路养护工程有限公司

采购人地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层

采购项目名称：林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程施工协作队伍采购（填写具体投标的项目名称）

在2023年9月14日16时00分前不得开启

竞价人名称：

**25.5竞价文件份数：正本1份，副本1份，竞价文件的正本与副本分别装订成册，采用胶装方式，不得采用活页装订或其他类似活页方式。**

**26. 竞价文件的递交**

竞价文件递交至：福建省高速公路养护工程有限公司

地 址：福州市仓山区城门镇林浦路367号福建高速集团2号楼8层

竞价文件递交截止时间：2023年9月14日16时00分（北京时间）

**附表1《甲供材料一览表》无**

附表2 《竞价人投入人员一览表》

**竞价人投入人员最少配置一览表**

工程名称：林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 人数 | 具体要求 |
| 1 | 现场负责人 | 1人 | 负责项目的进度、质量和安全管理的总体控制，施工合同的履行和动态管理，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面监控，列入项目部统一调配管理，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 2 | 技术管理人员 | 1人 | 负责对项目的技术管理工作，监督严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工等。负责下达施工计划，对施工质量、安全、进度措施的细化；组织对项目施工人员进行技术交底。 |
| 3 | 测量人员 | 不少于1人 | 负责施工工程的洞内控制网测量、点位、工程边线的平面坐标、高程进行测设。 |
| 4 | 安全人员 | 不少于1人 | 安全人员应持有效的安全生产考核合格证书，具体负责投入本工程劳务人员持证、培训教育及机械设备准入等安全管理工作；协助项目各项安全管理工作；对违章作业和安全隐患进行处置，按要求做好安全生产的记录、安全资料的编制等。 |
| 5 | 装修班组 | 不少于6人 | 负责施工范围内装饰装修工程施工 |
| 6 | 泥水班组 | 不少于2人 | 负责施工范围内泥水作业的施工 |
| 7 | 杂工 | 不小于2人 | 负责全线临时工程的临时劳动力的补全调配等 |
| 8 | 电工 | 不少于1人 | 负责日常维护管理。 |

**备注：①本表所列劳动力数量为成交人履约的最低标准，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求；未列人员以满足施工需要为准。**

**②成交人应配合采购人对劳务作业人员进行实名制管理，人员进退场要经采购人批准后方可实施。**

**③竞价人配置人员根据采购人管理需求，现场负责人可纳入项目管理体系。**

**第三章 评标方式及办法**

竞价人的法定代表人或其授权代表应按规定的时间、地点（具体见采购公告和竞价人须知）和下述要求到现场签字确认和采购，否则将被采购小组视为未实质性竞价采购文件要求，其报价将被拒绝，不予接收。本项目的采购程序和评审办法将按以下步骤进行：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素与标准** | |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | ⑴竞价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；  ①采购函按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标；  ②采购函附表的所有数据均符合采购文件规定；  ③竞价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；  ④竞价文件的包封符合采购文件规定。  ⑵竞价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。  ⑶竞价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了竞价保证金。  ⑷竞价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。  ⑸竞价人法定代表人若亲自签署竞价文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名。  ⑹一份竞价文件应只有一个竞价报价。  ⑺竞价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。  ⑻竞价文件载明的竞价项目完成期限未超过采购文件规定的时限。  ⑼竞价文件未附有采购人不能接受的条件。  ⑽报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表应按要求进行填写。  ⑾权利义务符合采购文件规定：  ①竞价人未增加采购人的责任范围，或减少竞价人义务；  ②竞价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；  ③竞价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；  ④竞价人在竞价活动中无欺诈行为；  ⑤竞价人未对合同条款有重要保留。 | |
| **条款号** | | **量化因素** | **量化标准** |
| 1 | | 评标办法 | 本项目采购实行资格后审，并采用“（综合评分法）”的方法评分，评审小组按照各合格竞价人综合得分从高到低的推荐第一、第二、第三成交候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中竞价总价低的竞价人将被排序在前；若综合得分和竞价总价仍相同，则由采购人采取随机抽取的办法确认排序。 |
| 2 | | 分值构成 | 总 分100分  评标价：90分  信用评价：3分  技术文件：7分 |
| 3 | | 计算评标基准价 | 评分基准价=各合格竞价人报价文件报价函中评分价的平均值。  注：评分基准价以元为单位，保留整数位。  ①评分基准价：经确认的竞价人报价在合理区间的报价可参与评分基准价的计算。所有满足参与评分基准价计算的竞价人评分价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评分基准价；如果参与评分价平均值计算的有效竞价人少于5家时，则计算评分价平均值时不去掉最高值和最低值。  ② 报价合理区间:本次报价合理区间为90%控制价（含）至100%控制价（不含），报价低于90%控制价者，不参与评分基准价的计算，但参与评分价计算；报价高于或等于100%控制价者，直接按作废处理。  ③如果竞价人认为评分基准价计算有误，有权在现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评分基准价。确认后的评分基准价在整个评分期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的竞价人的数量发生变化。  ④报价有算术错误的，竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，评审小组按以大写金额为准对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。修正后的报价若超出控制价，其报价按作废处理。  ⑤报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其报价按作废处理：  Ⅰ.在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。  Ⅱ.在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。  Ⅲ.当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但竞价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以竞价人所报单价予以修正。 |
| 4 | | 评分价的偏差率计算公式 | / |
| 5 | | 承包人总体实施方案评分标准（7分） | 本工程筹划：项目基本筹划，表述清楚的，得基本分2分，本项满分3分。  理解透彻，由评审小组在0～1分酌情加分。 |
| 主要实施方案可行性和完善性：实施方案基本合理，得基本分1分，本项满分2分。实施方案全面且可行，由评审小组在0～1分酌情加分。 |
| 项目实施要点：项目实施和管理等要点基本明确，得基本分1分，本项满分2分。实施方案高效和易行，由评审小组在0～1分酌情加分。 |
| 6 | | 信用评价评分标准（3分） | 在福建省高速公路养护工程有限公司网站发布的关于2022年度供应商信用考核结果的通报中（细目为：其他类）被评为A级的施工企业信用分得分为3分。 |
| 7 | | 评分价评分标准（90分） | 计算评标价得分值P：  ∣评分价-评分基准价∣  P＝90－ ————————————×Q×100  评分基准价  式中：Q为扣分系数，评分价﹤评分基准价时，Q=0.3；评分价≥评分基准价时，Q=0.5。 |
| 8 | | **评分**  **结果** | 评标小组将对通过评审合格竞价人，对竞价人提供的竞价文件，经综合分析、比较，并按照评分标准和方法，分别进行综合评分，综合得分最高者将被推荐为第一成交候选人，综合得分次高者将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高者将被推荐为第三成交候选人。若有相同的最高综合得分，则其中报价低的竞价人将被排序在前；若最高综合得分和最低报价仍相同，则随机抽取。 |

**第四章 工程量清单说明**

一、工程量清单编制说明

1、人员保险费： 成交人应自行为投入本工程的劳务人员购买必要的安全生产责任保险，每个人的保额应不小于150万元，保险有效期应覆盖本工程工期，费用已包含在报价中。

2、工程量清单中的工程数量为暂定数量，以双方签证为准。竞价报价中包含的内容为：人工、材料（甲供材料除外）、场地平整费、泥浆处理费、机械设备及机械设备的操作手、进场、退场、竞价人提供的所有设备的燃油费、通行费以及夜间施工费用、企业管理费、利润、税金等为完成该清单内容的所有费用。

3、竞价人工程量清单中各细目的报价不得超过采购人控制单价，竞价人合计总报价不得超过采购人的最高控制价，否则按作废处理。

4、除采购文件中明确的甲供材料外，工程所需机具设备、材料物资全部由竞价人提供。

5、由于赶工或采购人要求需增加人员及机械设备，人员及机械设备的费用已包含在单价中，采购人不再另行支付。

6、增值税金统一按9%计取，最终报价必须包含税金部分，否则按作废处理。

详见附件二:《工程量清单及项目特征描述》

# 

**第五章 图纸（另册）**

该图纸仅为采购过程使用，最终以开工后采购人下发的施工图设计文件为准。

**第六章 合同格式**

**项目**

**施 工 合 同**

**（合同编号： ）**

甲 方：福建省高速公路养护工程有限公司

乙 方：

签约日期： 年 月 日

签约地点：福建省 市\_\_\_\_\_区

**工程合同协议书**

**甲方**: **福建省高速公路养护工程有限公司**(以下简称“甲方”)

**乙方:** (以下简称“乙方”)

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工等有关事项协商一致，订立本合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）甲方要求；

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）乙方实施计划；

（8）乙方成交的工程量清单；

（9）本项目采购文件（除上述项目以外的部分）；

（10）竞价文件及其附件（除上述项目以外的部分）；

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

**第1条 工程概况**

1.1 工程名称: (以下简称“本工程”)；

1.2 工程地点： ；

1.3 工程内容： ；

1.4 承包方式：包工包料。

**第2条 工期**

工期 日历天，开工日期以甲方通知为准。

1. **合同价款**

3.1本合同总价（含税）暂定为:**人民币¥ 元（大写: ）**。不含税金额暂定 **元**（大写： ），增值税率 %，增值税额暂定 （大写： ）。包含完成本工程施工的全部内容，最终结算以正式施工图经甲方单位审核确定的工程量清单预算为依据编制的最高控制价下浮 及现场实际发生确认的数量为准进行结算。若遇国家税收政策调整，本合同依照不含税价金额结算，不含税金额不做调整，增值税率根据国家政策进行相应调整。

3.2乙方承包价中包含了为完成本工程所有施工项目所需的所有劳务、材料、机械设备（包括油费、过路费）、管理费、进出场费、驻地建设、保险、税费、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。包括未提及的与清单有关的一些隐性工作，如乙方的临时设施、施工队伍及机械设备进退场费、材料试验检测、损耗、政府部门应缴纳的相关费用、地方及政府部门关系、施工用水用电、与本工程有关的全部税费、安全生产措施费、缺陷修复、劳动安全、环境保护费用、保险及风险、交竣工内业及档案资料编制等费用。

3.3工程结算款的3％作为工程质保金，乙方可提供同等金额银行保函予以替换，甲方再办理支付剩余工程结算款。竣工验收满，经检查无质量缺陷，乙方提出申请后，甲方应及时退还工程质保金保函。

**第4条 工程质量**

4.1 本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

4.2 因乙方原因工程质量达不到规定的质量等级，乙方必须承担甲方由此产生的损失，并在甲方或监理要求的时间内无条件返修，直至质量验收合格。

**第5条 现场负责人**

5.1 甲方项目负责人 ，全权代表甲方履行本合同，负责审批乙方报送的费用结算资料等文件，签发相关指令等。

5.2 乙方项目负责人 ，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、材料领取、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算等方面的工作。

1. **甲方的权利和义务**

6.1 负责明确乙方承包作业质量标准，根据质量考核办法对乙方承包作业质量进行考核。

6.2 有权派代表进驻乙方作业现场，按照合同约定和作业标准规范，监督乙方合同履行情况。

6.3 定期或不定期对合同履行情况进行检查、考核、评定，有权对乙方的工作和安全生产情况进行监督和检查。

6.4 有权要求乙方及时进行施工范围内的应急、抢险、抢修等工作。

6.5 如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求。

6.6 根据上级有关部门指示或要求，可对乙方作业内容计划、标准提出调整要求。

6.7 及时支付已核准的工程款。

**第7条 乙方的权利和义务**

7.1 按照合同规定的作业范围、内容和质量标准，根据有关行业技术标准、规范、规程的规定和内容进行作业。

7.2 按照国家和上级有关部门的规范化管理的要求，建立健全各项规章制度，加强规范化管理，有关图表和职责应公开上墙。

7.3 施工作业在任何情况下应保持施工安全，按要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构造物的保护工作；

7.4 自觉接受并积极配合甲方的检查、监督工作，积极配合上级有关部门的各种检查、评比活动。

7.5 做好抢险救灾的各项工作，积极配合甲方和有关部门做好清理现场、保持畅通等工作。

7.6 作业现场应按照国家、福建省和上级有关部门安全生产规定、要求采取有效措施。保障施工作业安全。因乙方施工作业过程中造成一切损失和人身伤害，由乙方自行承担责任。

7.7 乙方应认真、及时、全面履行本合同，因乙方未完全履行、延迟履行或履行合同不符合质量标准的，应承担违约责任，并赔偿甲方一切经济损失。

7.8 施工防护工作和安全施工的要求。乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安全标志等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承担全部责任及所发生的一切费用；

7.9 乙方有责任做好与施工有关的环境保护工作，妥善处理施工垃圾，如因此引起的处罚责任由乙方自行承担。

7.10 乙方必须按照国家档案管理的有关规定和甲方的要求，无偿及时向甲方提供三套施工及竣工资料。乙方如未能按要求完成内业资料，甲方有权按工程完成工程款的5%进行扣款，由甲方负责完成资料，如因乙方原因造成资料不全，影响验收及移交的，甲方有权中止支付乙方工程款，待资料补齐后支付。

**第8条 材料设备管理**

本工程所有材料设备均由乙方采购或供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场。在工程施工过程中若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，甲方还有权要求乙方支付相当于合同价款15%的违约金，且乙方应无条件返修至合格标准。

**第9条 安全文明施工及环境保护**

9.1 本项目施工过程中，乙方应根据机械设备、临时用电、高空作业等相关安全操作规范，以及相关安全技术规范要求，做好施工现场安全措施工作；

9.2 在工作场所发生的一切安全事故，皆由乙方负责承担赔偿责任（包括但不限于第三方索赔）。

9.3 乙方的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、福建省建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全与市扬尘考评办、市环保局等主管单位规定施工单位施工现场环境规定的职责工作以及甲方对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为乙方的安全工作内容，乙方应予以执行。

9.4 同时乙方应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。

9.5 为安全工作所需的全部费用由乙方一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在合同综合单价中。

9.6 乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

9.7 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，乙方应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，乙方负责处理并承担因乙方原因造成的责任。

9.8 施工场地清洁卫生的要求：乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由乙方自行负责施工，施工费用均包括在合同综合单价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同综合单价中。若乙方不按甲方要求及时完成清理工作，甲方有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

9.9 乙方应做好防尘工作,若乙方扬尘防治工作落实不力，将结合市里扬尘防治管理规定，根据情节严重予以不同程度的处理。

9.10 对环境保护的要求：在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用由乙方承担，因此造成工期延误的，乙方应按照本合同第17.1.2.1条的约定承担违约责任。

9.11 在工程承包过程中，因乙方直接原因而发生的事故，均由乙方承担安全责任，乙方承担事故责任以及由此造成的一切损失和后果（包括但不限于第三方索赔），不得以其他任何理由推卸和拒绝承担责任。具体如下：

9.11.1 财产损失：由于事故造成乙方财产损毁的，其损失由乙方自行负担；由于事故造成甲方财产损毁的，乙方应负责照价赔偿。

9.11.2 人身伤亡：在乙方承包范围内出现工亡、事故的，乙方负责一切善后处理工作，并承担由此所发生的一切费用和赔偿。

9.11.3 诉讼：由于事故造成人身伤亡（含与本工程相关及不相关人员）或第三者财产损失，引起争议产生诉讼的，除非法律有明确规定，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果。

9.11.4 违约损失：由于事故造成工程合同不能履行或者不能按期履行的，乙方不免除由此造成的违约责任。

**第10条 合同价款调整**

10.1 因非乙方原因设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其综合单价的确定原则：

10.1.1 原有工程量清单中有相同分部分项工程量清单项目的，执行已有清单项目综合单价；

10.1.2 原有工程量清单中没有相同分部分项工程量清单项目的，按照类似项目综合单价执行；

10.1.3 原有工程量清单中没有相同或类似分部分项工程量清单项目的，其综合单价可由乙方根据有关规定编制，经甲方批准确认后，作为工程结算的依据。

10.2 因设计变更增加或减少了原有分部分项工程量清单项目工程量，据其原有综合单价，进行价款的调整。

10.3 因乙方自身原因导致的工程变更，其增加的费用由乙方自行承担，结算时不予调整；给甲方造成损失的，由乙方负责承担。

10.4 乙方不得以设计变更经济签证尚未确认为由，停止、延误变更部分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。

10.5 现场工程经济签证、甲方设计变更的，上述费用在竣工结算时一并支付。

**第11条 工程计量**

工程完工后，按施工图纸及现场实际完成并经验收合格的数量进行计量。

**第12条 工程款支付**

12.1 合同为综合单价合同，该单价为综合单价，包含工程所需的人工、材料、机械、税金、试验等工程所需全部费用。清单外项目单价，由甲方审核后确定。

12.2 本工程清单所列数量为暂定数量，工程结算数量以经甲方签认并验收合格的数量为准与合同所附综合单价计算为准。

12.3 本工程结算金额以实际完成并经验收合格确认的工程数量乘以相应的合同单价。

12.4 经甲方书面确认项目验收合格后，乙方向甲方提交全部交工验收资料和工程结算资料，提出支付工程款申请，甲方支付至项目结算金额的80%，经甲方审核同意后支付至最终结算审核金额的97%，剩余3％做为质保金，待缺陷责任期1年期满后无息返还乙方。或提交质保金保函，保函需经甲方审核通过，即可以不扣留质保金。

12.5 对不合格项目由乙方负责整改，整改后经甲方检查合格后，予以支付工程款。

12.6 付款前乙方需要提供相应金额的增值税专用发票。

**第13条 竣工验收**

13.1 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复、返工，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修。

13.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

**第14条 保险**

14.1 乙方必须为施工人员办理保险，并将相关保单材料上报给甲方。

14.2 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

**第15条 保修**

保修期与甲方约定的一致。

**第16条 不可抗力**

16.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

16.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方联系人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

16.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

16.3.1 工程本身的损害和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害按归属各自承担；

16.3.2 因乙方错过导致人员伤亡的由乙方负责（包括但不限于第三方索赔），并承担相应费用；

16.3.3 乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

16.3.4 甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

16.3.5 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

16.3.6 工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

16.3.7 延误的工作时间相应顺延。

16.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。**第17条 违约**

17.1 违约责任

17.1.1 甲方的违约责任

17.1.1.1 因甲方责任而造成工程延期的，合同工期顺延。

17.1.2 乙方的违约责任

17.1.2.1 **乙方不能按合同规定的工期竣工，应当承担逾期竣工的责任，每天按合同价款的万分之五向甲方支付违约金。**

17.1.2.2 施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方支付相当于合同价款3%的违约金，并有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，因乙方过错导致工期延误的，乙方还应按照本合同第17.1.2.1条的约定承担违约责任。

17.1.2.3 若合同期内乙方累计 3 次以上（含3次）拒绝或怠于按照甲方要求整改的，甲方有权单方解除合同并要求乙方由此给甲方造成的损失。

17.1.2.4 因乙方责任而导致工程不能继续施工的，甲方有权提出解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时，由此造成的经济损失由乙方承担。

17.2 违约处理

17.2.1 一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出终止或解除合同，但必须以书面形式提前7天通知对方。

17.2.2 本合同签订后，非法定或约定事由的出现，任何一方不得擅自解除合同，擅自解除合同的，应支付对方合同总价10%的违约金并赔偿相应的损失。

17.2.3 当合同中止或解除时，乙方应在7天内保护好施工现场。因乙方保管不善而造成工程损失的，由乙方承担责任。

17.2.4 如因一方违约而未能履行合同的，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

**第18条 索赔**

18.1 乙方向甲方递交索赔意向通知或其它资料时，应出示相应资料，以便甲方能遵守合同。

18.2 在作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，可以向甲方主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，将索赔所得的相应部分交给乙方。

18.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

18.4 甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

18.4.1 索赔事件发生后21天内，向甲方发出索赔意向通知；

18.4.2 发出索赔意向通知后21天内，向甲方提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

18.4.3 甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

18.4.4 甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

18.4.5 当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与18.4.3、18.4.4规定相同。

18.4.6 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

**第19条 争议解决**

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

**第20条 合同生效与终止**

本合同自甲、乙双方法定代表人签字（或盖法定代表人私章）并盖单位公章之日起生效。工程正式交验并质量缺陷期满后，甲方按最终计量的金额将费用支付完毕即告终止。

**第21条 补充协议**

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

**第22条 合同份数**

本合同共**捌**份，甲、乙双方各执**肆**份。

附：合同工程量清单、安全生产合同

甲方：福建省高速公路养护工程有限公司（盖单位章） 乙方： （盖单位章）

法定代表人： 法定代表人：

合同签订日期： 年 月 日

**工程量清单**

**安全生产合同**

为在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方福建省高速公路养护工程有限公司与乙方 特此签订安全生产合同：

1、甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《房屋建筑工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《房屋建筑工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《房屋建筑工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

(1)由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

(2)合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

(3)乙方应严格按照甲方要求对作业人员开展定期培训教育，落实安全交底工作，未落实的每次处罚1000元，发现三次以上甲方有权解除合同，造成一切损失由乙方承担。

(4)发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

(5)乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

(6)乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

(7)乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

(8)乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

(9)乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

（10）作业人员违规作业，罚款200元/人次。

（11）作业现场未设置安全员，罚款200元/次。

（12）文明施工不符合要求，施工垃圾乱堆，罚款500元/处。

5、本合同由双方法定代表人签署（或盖法人章）并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

6、本合同一式捌份，合同双方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方：福建省高速公路养护工程有限公司（盖单位章） 乙方： （盖单位章）

法定代表人： 法定代表人：

合同签订日期： 年 月 日

**廉 政 合 同**

甲 方： 福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）

乙 方： （以下简称乙方）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好 工程实施中的党风廉政建设，保证工程高效优质，保证工程资金的安全和有效使用，保证投资效益，特订立如下合同。

一、甲方与乙方双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规及住房和城乡建设部的有关规定。

2.严格执行本项目工程的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

五、本合同有效期为甲乙方双方签署之日起至该项目承包期限结束为止。

六、本合同适用于主合同，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人签字（或盖法人章）并加盖单位公章立即生效。

七、本合同一式捌份，由乙方和甲方双方各执肆份。

甲方： （盖单位章） 乙方： （盖单位章）

法定代表人： 法定代表人：

合同签订日期： 年 月 日

**第七章 竞价文件格式**

**目　　录**

一、竞价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞价保证金

四、资格审查资料

五、总体实施方案

六、报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表

七、竞价人拟投入管理及施工人员

八、工程量清单报价

九、其他材料

**项目**

（项目编号： ）

竞 价 文 件

**竞价人： （盖单位章）**

**年 月 日**

一、竞价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究 （项目名称） 标段施工采购文件的全部内容（含补遗书第\_\_\_号至第\_\_\_号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的竞价报价（不含增值税税金），增值税税金按 %具体结算，合计金额（含税）为人民币（大写） 元（¥ ），合计总竞价报价(含税)为人民币（大写） 元（¥ ）按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在采购文件规定的竞价有效期内不撤销竞价文件。

3．工程质量： ，安全目标： ，工期： 日历天。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本竞价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码：

邮寄信息填写

联系人：

电话：

地址：

年 月 日

注：1.第3点见竞价人须知；

2.邮寄信息应提供可收寄地址。

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）授权委托书

本人 （姓名）系 （竞价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段施工竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至竞价有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件。

竞价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日期： 年 月 日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.如果由竞价人的法定代表人亲自签署竞价文件，则不须提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

系 （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞价人： （盖单位章）

年 月 日

备注：①应附上法定代表人身份证原件扫描件。

三、竞价保证金

竞价人应在此提供汇款凭证的复印件并盖章。

竞价人： （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

四、资格审查资料

（一）竞价人基本情况表

竞价人名称： （公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | 电子邮件 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 成立日期 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 基本账户开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 基本账户银行账号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 竞价人关联企业情况 | 竞价人应提供关联企业情况，包括：  （1）竞价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如竞价人为上市公司，竞价人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例；  （2）竞价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；  （3）与竞价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 | | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | | |

**注：**1.竞价人应根据采购文件第二章“竞价人须知”的要求在本表后附相关证明材料（包含营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料）。

竞价人： （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）工程管理人员委托书（竞价时，竞价人必须填报）

（竞价人全称）

（合同工程名称）工程管理人员委任书

致：（采购人全称）

（竞价人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的工程管理人员。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人： （盖单位章）

法定代表人： （职务）

（姓名）

（签字）

年 月 日

（三）近年完成的类似项目情况表

竞价人： （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（四）竞价人的信誉情况

竞价人名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 竞价人情况说明 |
| 被省级及以上主管部门取消采购项目所在地的竞价资格且处于有效期内； | 未存在上述情况 |
| 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； | 未存在上述情况 |
| 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； | 未存在上述情况 |
| 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的； | 未存在上述情况 |
| 竞价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在企业或其法定代表人、拟委任的现场负责人在“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）中近三年内无行贿犯罪行为； | 未存在上述情况 |
| 法律法规或竞价人须知规定的其他情形。 | 未存在上述情况 |

注：

1.竞价人应逐条说明其信誉情况。

2.应附竞价人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单、在中国裁判文书网中的网页截图。

竞价人： （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

五、 总体实施方案

总体实施方案包括（但不限于）下列内容：

1.本工程筹划（施工部署、组织机构、工期安排）；

2.主要施工方案与方法，包括以下内容：

⑴主要施工方案、施工方法、工艺和技术措施

⑵对本工程的重点、难点的把握和分析，以及采取相应措施的针对性、合理性和可行性。

3.实施要点。结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度及确保工期的保证措施、对工程风险的分析及应急预案

六、报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表

在福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https://www.fjgsyh.com/）发布的关于2022年度供应商信用考核结果的通报中（细目为：其他类）被评为A级的施工企业信用分得分为3分。

|  |  |
| --- | --- |
| 基本情况表 | 备注 |
| 报价人： （公司全称）  （一）信用考核情况：在 2022 年度福建省高速公路养护工程有限公司供应商信用考核结果的公告中信用等级**考核级别**为： 级。（如未参与考核，则填写“未考核”）  （二）已使用信用分情况：本公司在本年度已经使用信用分情况：在 。（填写格式：在 **成交项目**中使用过 A 信用等级。如有多个**成交项目**使用过A信用等级，应全部填写。**未如实填报的，按重大偏差处理，其报价文件将被拒绝。**）  （三）信用分申请：本公司本次申请使用 2022 年度福建省高速公路养护工程有限公司供应商信用考核结果的公告中信用等级**考核级别**： 级。 |  |
| 注：  1.填写本表前，报价人应查询福建省高速公路养护工程有限公司网站公布2022年度供应商信用考核结果，并依据《通报》填写。报价人被评为C级、D级且在有效期限内的，应在备注栏如实填写。  2.考核级别按“A” 、“B” 、“C” 、“D”填写。若未填写申请使用信用分，按B级处理。未参加考核的请在备注栏直接填写“未参加考核”，信用分使用及申请栏无需填写。  3.考核级别为A级的报价人在本次报价活动中，若不申请使用信用分加分，则在第（三）条考核级别处由报价人填写“B”，并在备注中填“本次报价申请使用B级”。  4.对于考核级别为A级的报价人，当其成交次数（含已被定为第一成交候选人的）已达到可享受按A级加分次数（3次）的，其信用分加分条件失效，在第（三）条考核级别栏填“B”。 |  |
| 报价人： （盖公章）  法定代表人或被授权的代理人： （签字）  年 月 日 | |

七、竞价人拟投入管理及施工人员

**竞价人投入人员最少配置一览表**

工程名称：林浦广场一期4号楼9层省养护公司办公配套用房装修工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 人数 | 具体要求 |
| 1 | 现场负责人 | 1人 | 负责项目的进度、质量和安全管理的总体控制，施工合同的履行和动态管理，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面监控，列入项目部统一调配管理，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 2 | 技术管理人员 | 1人 | 负责对项目的技术管理工作，监督严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工等。负责下达施工计划，对施工质量、安全、进度措施的细化；组织对项目施工人员进行技术交底。 |
| 3 | 测量人员 | 不少于1人 | 负责施工工程的洞内控制网测量、点位、工程边线的平面坐标、高程进行测设。 |
| 4 | 安全人员 | 不少于1人 | 安全人员应持有效的安全生产考核合格证书，具体负责投入本工程劳务人员持证、培训教育及机械设备准入等安全管理工作；协助项目各项安全管理工作；对违章作业和安全隐患进行处置，按要求做好安全生产的记录、安全资料的编制等。 |
| 5 | 装修班组 | 不少于6人 | 负责装饰装修工程施工 |
| 6 | 泥水班组 | 不少于2人 | 负责施工范围内泥水作业的施工 |
| 7 | 杂工 | 不小于2人 | 负责全线临时工程的临时劳动力的补全调配等 |
| 8 | 电工 | 不少于1人 | 负责日常维护管理。 |

**备注：①本表所列劳动力数量为成交人履约的最低标准，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求；未列人员以满足施工需要为准。**

**②成交人应配合采购人对劳务作业人员进行实名制管理，人员进退场要经采购人批准后方可实施。**

**③竞价人配置人员根据采购人管理需求，现场负责人可纳入项目管理体系。**

竞价人： （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、工程量清单报价

1、详见后附工程量清单报价表。

2、竞价人应在此提供纸质工程量清单报价并盖章。

3、竞价人另需提交载有工程量清单（excel版本）的U盘一个，文件以公司名称-XX项目工程量清单命名。

九、其他材料